**区块链ABS业务管理系统交易实现研究计划**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **工作内容** | **计划开始时间** | **计划结束时间** | **产出** |
| 设计阶段 | 交易模型设计以及设计文档撰写 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 《ABS交易模块设计文档》 |
| 设计评审 | 设计文档评审讨论 | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |
| 设计模型修改 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 《ABS交易模块设计文档》 |
| Demo实现 | 交易智能合约代码实现 | 2018-03-21 | 2018-03-30 | 交易模型智能合约代码 |
| 验证评审 | 交易demo代码、功能验证 | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |
| 总结 | 总结设计、demo | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 《ABS交易系统研究总结》 |